| # Acta Reunión: DEPENDENCIA CAMPUS LAS HERAS |  |  |  | Fecha: |  | 16/04/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hora: |  | 10:00 hrs. |
|  |  |  |  | Lugar: |  | CAMPUS LAS HERAS |
| Reunión citada por: |  | CONTRATISTA | Tipo de Reunión: | Ordinaria |  |  |
| Preside: |  |  | Escrito por: | Juan Carlos Olmedo (transcrita) |  |  |
| Moderador: |  |  |  |  |  |  |
| Asistentes: |  | Rodrigo Abarzúa (Sensar) María Angélica Piñones (Auditoría) Ivan Cubillos (Auditoría) Jaime Rubina (Auditoría) Jorge Guerin (Auditoría) Jose Leon (Auditoría) Juan Yanac (Disico) Juan Carlos Olmedo (DISICO) |  |  |  |  |
| ## Tabla de la Reunión - Acuerdos sobre Proyecto de Cableado Estructurado Campus Las Heras |  |  |  |  |  |  |
| Documentos asociados: |  |  |  |  |  |  |
| ## Items de la Reunión |  |  |  |  |  |  |
| ### Tópico |  |  |  |  | ### Presentador |  |
| Acuerdos | - El plazo de ejecución de las obras es de 60 días corridos una vez aprobada la Orden de Compra. - Los trabajos serán ejecutados en una primera etapa en modalidad Vespertina – Nocturna, de Domingo a Viernes desde las 00:00 hrs. Hasta las 08:00 AM. Cuando los trabajos lo ameriten será necesario trabajar de día y los fines de semana en horarios programados. - Una vez iniciado los trabajos es importante que el contratista tenga acceso a todas las salas, oficinas y sectores que se encuentren cerrado con llaves. Personal de Las Heras, asistirá en aquellos lugares para abrir las oficinas en caso de estar cerradas. - Se establece dejar una sala en el zócalo como lugar de acopio de materiales, herramientas y artículos personales de los técnicos que realizarán los trabajos. Se recomienda dejar el lugar despejado de artículos ajenos a la instalación y entregar las llaves al personal de la empresa contratista para que ellos se hagan responsables de sus herramientas y materiales. - Las autoridades de Las Heras se comprometen a entregar planificación con respecto a los pisos, oficinas y salas para que la empresa contratista pueda programarse en cómo abordar todo el edificio. - El contratista deberá entregar un listado de las personas que realizarán los trabajos, de manera que sean ingresados en el libro de obra del proyecto. - Personal de la empresa contratista, deberán trabajar con ropa adecuada y corporativa de la empresa que permita identificarlos a simple vista. |  |  |  |  |  |
| Observaciones: | - Se está a la espera de que el Departamento de Adquisiciones, previo V°B° de Fiscalía y toma de razón por parte de Contraloría, envie la Orden de Compra al Contratista para formalizar el inicio de los trabajos. |  |  |  |  |  |
| Recursos: |  |  |  |  |  |  |

NOTA: si no se reciben observaciones a lo escrito en el acta después de 3 días de la fecha, se da por aprobada.